3.1. Metodyka pracy zespołowej

Wytwarzanie platformy oparto o iteracyjne podejście wywodzące się z filozofii Agile, ze szczególnym uwzględnieniem elementów metodyki Scrum oraz tablicy zadań w stylu Kanban. Wybór metodyki zwinnej był podyktowany kilkoma czynnikami. Po pierwsze, na początku projektu nie wszystkie wymagania były znane w sposób precyzyjny i pojawiała się konieczność ich uściślania w trakcie realizacji. Po drugie, zespół składał się z osób o różnych specjalizacjach, co wymagało regularnej komunikacji i transparentności postępów. Po trzecie, krótkie iteracje pozwalały na bieżącą walidację rozwiązań w kontekście wymagań pracy inżynierskiej oraz konsultacji z promotorem.

Praca przebiegała w dwutygodniowych iteracjach. Na początku każdej iteracji ustalano zakres zadań do wykonania na podstawie listy backlog, w trakcie iteracji prowadzono krótkie spotkania synchronizacyjne, a na zakończenie weryfikowano efekty. Tablica zadań w narzędziu do zarządzania projektami obrazowała aktualny stan każdego zadania w pięciu kolumnach: Backlog, To Do, In Progress, Review oraz Done.

Alternatywą rozważaną była metodyka Waterfall, jednak została odrzucona ze względu na ograniczenia wynikające z liniowej kolejności faz oraz brak elastyczności w przypadku zmiany wymagań w trakcie projektu. Charakter pracy inżynierskiej, w której wymagania funkcjonalne dojrzewały równolegle z postępami implementacji, wymagał podejścia adaptacyjnego.

Cały proces wytwarzania platformy MoodFlow zaplanowano i zrealizowano w okresie dziewięciu miesięcy, od października 2025 do czerwca 2026. Pracę podzielono na siedem następujących po sobie faz, z których każda zakończona została kamieniem milowym (milestone) potwierdzającym osiągnięcie konkretnego rezultatu cząstkowego. Część zadań realizowana była równolegle, ze względu na specjalizację członków zespołu (warstwa backendu, dwa frontendy, dokumentacja). Szczegółowy harmonogram prac w ujęciu tygodniowym przedstawiono na wykresie Gantta na kolejnej stronie.

Każda z siedmiu faz odpowiadała innemu obszarowi systemu. Faza pierwsza obejmowała analizę dziedziny i planowanie projektu, w tym wybór tematu, analizę istniejących rozwiązań rynkowych, analizę SWOT, sporządzenie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych metodą MoSCoW oraz wybór stosu technologicznego. Faza druga to przygotowanie infrastruktury — repozytorium Git, konfiguracji konteneryzacji Docker, schematu bazy danych PostgreSQL oraz szkieletów aplikacji backendowej i obu frontendów. Faza trzecia objęła implementację warstwy uwierzytelniania, ról oraz wielodostępności (multi-tenant), wraz z zatwierdzaniem użytkowników i organizacji. W fazie czwartej zaimplementowano walidowane testy psychologiczne, scoring oraz indeks dobrostanu — rdzeń wartości merytorycznej platformy. Faza piąta dotyczyła dashboardów i analityki HR, z anonimizacją k-anonymity dla raportów. W fazie szóstej dodano powiadomienia in-app i e-mail, dziennik audytu, PWA oraz tryb jasny i ciemny, a także przeprowadzono testy ręczne. Ostatnia, siódma faza obejmowała przygotowanie diagramów UML i BPMN, wdrożenie produkcyjne na platformę chmurową Railway, redakcję pracy inżynierskiej oraz przygotowanie do obrony.

Tabela 3.1 Harmonogram prac projektowych w ujęciu tygodniowym (źródło: opracowanie własne)

Zadanie

Październik 2025

Listopad 2025

Grudzień 2025

Styczeń 2026

Luty 2026

Marzec 2026

Kwiecień 2026

Maj 2026

Czerwiec 2026

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

T13

T14

T15

T16

T17

T18

T19

T20

T21

T22

T23

T24

T25

T26

T27

T28

T29

T30

T31

T32

T33

T34

T35

T36

FAZA 1 — ANALIZA I PLANOWANIE PROJEKTU

Wybór tematu i analiza rynku

Analiza SWOT, persony użytkowników

Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne (MoSCoW)

Wybór stosu technologicznego

Diagramy UML wstępne, ERD

Karta pracy dyplomowej, akceptacja przez promotora

◆ Kamień milowy: Zatwierdzony zakres projektu i temat pracy

FAZA 2 — INFRASTRUKTURA I FUNDAMENTY TECHNICZNE

Repozytorium Git, struktura monorepo

Docker, Docker Compose, środowisko dev

Baza danych PostgreSQL, TypeORM

Szkielet backendu (NestJS), modularność

Szkielet frontendów (React+Vite, Next.js)

◆ Kamień milowy: Środowisko gotowe do implementacji

FAZA 3 — AUTORYZACJA, UŻYTKOWNICY, ROLE, MULTI-TENANT

Moduł auth (JWT, bcrypt, Passport)

Moduł users (profil, role, statusy)

Multi-tenant (organizacje, działy)

Zatwierdzanie użytkowników i firm

UI logowania, rejestracji, panele dostępu

Bezpieczeństwo (CORS, Helmet, rate limit)

◆ Kamień milowy: Logowanie i role działają w trzech panelach

FAZA 4 — TESTY PSYCHOLOGICZNE, SCORING, WYNIKI

Szablony ankiet i pytania (PHQ-9, GAD-7, WHO-5, PSS-10, MOOD10)

Zapis odpowiedzi (responses), snapshot

Scoring i klasyfikacja nasilenia (severity)

Indeks dobrostanu (Wellbeing Index)

UI wypełniania testów (mobile-first)

UI wyników, historii, wykresy

◆ Kamień milowy: Core MVP — testy działają end-to-end

FAZA 5 — DASHBOARDY, ANALITYKA HR, PANEL ADMINISTRATORA

Analityka (agregacja, anonimizacja k=5)

Dashboard pracownika (Wellbeing Index)

Panel raportowy HR (wykresy, filtry)

Panel administracyjny firmy

Panel właściciela platformy (super-admin)

◆ Kamień milowy: Wszystkie panele i widoki gotowe

FAZA 6 — POWIADOMIENIA, AUDYT, PWA, TESTY

Powiadomienia in-app (bell, dropdown)

Powiadomienia e-mail (SMTP, Helmet escape)

Audit logging (akcje administracyjne)

PWA, ikony, Service Worker, offline

Tryb jasny i ciemny (theme switcher)

Testy klikalne (manualne) i nieklikalne

◆ Kamień milowy: Aplikacja przetestowana, zabezpieczenia ukończone

FAZA 7 — DIAGRAMY, DOKUMENTACJA, WDROŻENIE, FINALIZACJA PRACY

Diagramy UML i BPMN (use case, klas, sekwencji)

Wdrożenie produkcyjne (Railway, HTTPS)

Dokumentacja techniczna (docs/)

Pisanie pracy inżynierskiej

Korekta językowa, kontrola antyplagiatowa

Przygotowanie prezentacji obrony

◆ Kamień milowy: Praca inżynierska oddana, projekt gotowy do obrony

Legenda kolorów: analiza i planowanie /diagramy infrastruktura backend (auth, users, notifications) UI logowania bezpieczeństwo scoring testów UI testów analityka i agregacja dashboardy testy QA audit logging wdrożenie produkcyjne dokumentacja i pisanie pracy