Metodologia, narzędzia i stack technologiczny — MoodFlow

Krótkie zestawienie sposobu pracy zespołu, używanego oprzyrządowania i technologii wybranych do realizacji projektu.

1.  Metodologia pracy

Model pracy

Scrum-lite + Kanban — hybryda zwinna dostosowana do dwuosobowego zespołu studenckiego.

Iteracje 2-tygodniowe — zamknięty zakres funkcjonalności na sprint, krótki planning + retro.

Asynchroniczna komunikacja — codzienne updaty statusu zastępują formalne stand-upy.

Praca w parze przy modułach krytycznych — auth, multi-tenant, anonimizacja, scoring.

Tablica zadań (Kanban)

Backlog — pomysły i zadania bez przypisanej iteracji.

To do — zadania zaplanowane na bieżący sprint.

In progress — zadania w trakcie realizacji (limit WIP = 2 / osobę).

Done — zadania zakończone i zatwierdzone do scalenia.

Priorytetyzacja zakresu — MoSCoW

Każda funkcjonalność z PRD ma przypisany jeden z czterech priorytetów: Must Have (zakres MVP, krytyczne dla obrony), Should Have (istotne, planowane do MVP), Could Have (jeśli zostanie czas), Won't Have (poza zakresem pracy). Klasyfikacja jest źródłem prawdy dla harmonogramu (rozdział 4) i decyzji o zakresie.

Definition of Done

kod przeglądnięty w PR przez drugiego członka zespołu;

ESLint i typecheck TypeScript nie zgłaszają błędów;

endpoint backendowy pokryty testem klikalnym lub jednostkowym;

frontend manualnie sprawdzony w obu aplikacjach (pracownik + admin);

zmiana udokumentowana w README, komentarzu PR lub rozdziale pracy.

Kontrola wersji

Monorepozytorium Git z trzema strefami: backend-api, client-frontend, admin-frontend.

Pull Requesty — jedyna droga zmian na master; obowiązkowy review.

Conventional Commits (PL) — np. fix(client-frontend): wymuś jasne tokeny tekstu na ekranach auth.

Migracje TypeORM — każda zmiana schematu posiada plik forward + revert.

2.  Stack technologiczny

Aplikacja webowa trójwarstwowa: dwie aplikacje frontendowe (pracownik / HR + admin) komunikują się z centralnym API. Wszystkie warstwy w TypeScript.

Backend (backend-api)

| Element | Technologia | Uzasadnienie |
| --- | --- | --- |
| Framework | NestJS 11 | modularna struktura, DI, podział na kontrolery/serwisy |
| Język | TypeScript 5.9 | statyczne typowanie DTO i modeli domenowych |
| ORM | TypeORM 0.3 | migracje + repozytoria, dobra integracja z NestJS |
| Baza danych | PostgreSQL 16 | relacyjna, wielotabelowa: użytkownicy + ankiety + wyniki |
| Autentykacja | JWT + Passport | access + refresh, RBAC pracownik/HR/admin |
| Hashowanie haseł | bcrypt | standard branżowy |
| Walidacja DTO | class-validator | deklaratywne reguły na poziomie kontrolerów |
| Rate limiting | @nestjs/throttler | ochrona logowania przed brute-force |
| Nagłówki HTTP | helmet | podstawowa ochrona XSS / clickjacking |
| E-mail | Nodemailer | powiadomienia (zatwierdzenie konta, nowy test) |

Frontend pracownika (client-frontend)

| Element | Technologia | Uzasadnienie |
| --- | --- | --- |
| Framework UI | React 19 | komponentowy model UI |
| Build tool | Vite 8 | szybki HMR, krótkie czasy buildu |
| Style | Tailwind CSS 3 | utility-first, design system w klasach |
| State | Redux Toolkit 2 | store sesji i meta-danych użytkownika |
| Routing | React Router 7 | ochrona widoków przez strażników |
| Animacje | Framer Motion 12 | subtelne przejścia |
| Ikony | Lucide React | spójna paleta line-art |
| PWA | vite-plugin-pwa | instalowalność + offline po pierwszym wejściu |

Frontend administracyjny / HR (admin-frontend)

| Element | Technologia | Uzasadnienie |
| --- | --- | --- |
| Framework UI | Next.js 16 (App Router) | uporządkowana struktura panelu |
| Style | Tailwind CSS 4 | ten sam design system co u pracownika |
| Wykresy | Recharts 3 | trendy HR (linowe i słupkowe) |
| Eksport | jsPDF + html2canvas | raport HR do PDF po stronie klienta |
| Ciasteczka | js-cookie | zarządzanie sesją w panelu |
| Theming | next-themes | tryb jasny / ciemny |
| PWA | @ducanh2912/next-pwa | instalowalność panelu HR |

Infrastruktura i wdrożenie

| Element | Technologia | Uzasadnienie |
| --- | --- | --- |
| Konteneryzacja | Docker + Docker Compose | powtarzalne środowisko dev i prod |
| Środowisko prod | Railway | orkiestracja kontenerów + managed PostgreSQL |
| VCS | Git + GitHub | monorepozytorium, ochrona master, PR-y |
| CI (planowane) | GitHub Actions | lint + typecheck + testy klikalne przy każdym PR |

3.  Wykorzystywane narzędzia

Zestaw narzędzi został dobrany tak, by zminimalizować tarcia pomiędzy pracą developerską a pracą dokumentacyjną. Większość pozycji jest darmowa w wariancie studenckim lub open-source.

Narzędzia developerskie

| Kategoria | Narzędzie | Zastosowanie |
| --- | --- | --- |
| IDE | Visual Studio Code, Cursor | edycja kodu + integracja z AI |
| Środowisko | Docker Desktop | baza i usługi lokalnie |
| Klient bazy danych | TablePlus, pgAdmin | przeglądanie schematu, ad-hoc query |
| Klient HTTP | Postman, REST Client (VS Code) | testowanie endpointów API |
| Lint / formatter | ESLint, Prettier | konwencje kodu |
| Typecheck | TypeScript Compiler | weryfikacja typów w obu warstwach |
| Migracje DB | TypeORM CLI | wersjonowanie schematu |
| Build | Vite, Next.js build, nest build | produkcyjne paczki |
| Testy | Jest (backend), Vitest (front) | testy jednostkowe i integracyjne |

Narzędzia współpracy i dokumentacji

| Kategoria | Narzędzie | Zastosowanie |
| --- | --- | --- |
| Kontrola wersji | GitHub | PR-y, code review, ochrona master |
| Tablica zadań | GitHub Projects (Kanban) | śledzenie sprintów i statusu zadań |
| Komunikacja | Discord, Slack | krótkie ustalenia i wymiana plików |
| Spotkania | Google Meet, MS Teams | konsultacje z promotorem, sync zespołu |
| Diagramy | draw.io, Mermaid, PlantUML | ERD, przypadki użycia, sekwencje |
| Design UI | Figma, Pencil | makiety i prototypy, biblioteka komponentów |
| Pisanie pracy | Microsoft Word, python-docx | rozdziały + generowanie tabel |
| Notatki / wiedza | Notion, Obsidian | notatki badawcze, ADR |
| Wsparcie AI | Claude Code, ChatGPT | review kodu, generowanie fragmentów docs |
| Hasła i sekrety | 1Password | bezpieczne przechowywanie sekretów rozwojowych |