Plan monitorowania jakości MoodFlow

Strategia testów, metryki jakości oraz formatka scenariusza testowego

Mateusz Matczuk    ·    Praca inżynierska CDV    ·    2026

Niniejszy dokument opisuje zasady monitorowania jakości aplikacji MoodFlow w trakcie całego cyklu wytwórczego — od testów jednostkowych w warstwie scoringu, przez testy integracyjne i bezpieczeństwa, aż po testy użyteczności prowadzone z udziałem rzeczywistych użytkowników. Drugą częścią dokumentu jest formatka scenariusza testowego — szablon używany do dokumentowania pojedynczego testu klikalnego, wraz z trzema przykładowymi, wypełnionymi scenariuszami z różnych obszarów systemu (autentykacja, wynik testu psychologicznego z trybem safety-net, izolacja multi-tenant).

1.  Cele monitorowania jakości

Celem planu jakości jest zapewnienie, że dostarczane funkcjonalności są poprawne (zgodne ze specyfikacją z rozdziału 2.4), bezpieczne (chronią dane wrażliwe dotyczące zdrowia psychicznego), użyteczne (umożliwiają pracownikowi szybkie wypełnienie ankiety) oraz wydajne (czas odpowiedzi API w rozsądnym przedziale). Monitorowanie jakości prowadzone jest w sposób ciągły — równolegle z developmentem — a nie jako wydzielony etap końcowy.

Wynik każdej iteracji sprintu obejmuje raport z wykonanych scenariuszy testowych, ze szczegółowym statusem (PASS / FAIL / BLOCKED / SKIPPED). Status FAIL na ścieżce krytycznej blokuje merge do gałęzi master do czasu naprawy i ponownego wykonania scenariusza.

2.  Typy testów

W projekcie MoodFlow stosujemy sześć kategorii testów, każda o własnym celu, zakresie i częstotliwości uruchamiania:

| Kategoria | Cel | Narzędzie | Częstotliwość |
| --- | --- | --- | --- |
| Jednostkowe | Logika domenowa w izolacji od I/O (scoring, anonimizacja) | Jest, Vitest | przy każdym PR |
| Integracyjne | Kontrolery + serwisy + ORM (multi-tenant, walidacja DTO) | Jest + supertest, kontener PostgreSQL | przy każdym PR |
| E2E manualne | Pełne ścieżki użytkownika (rozdział 5.1) | scenariusze klikalne, browser | przed merge na master |
| Bezpieczeństwa | Próby obejścia auth, cross-tenant, brute-force | Postman, manual SQLi probes | przed każdym wdrożeniem |
| Wydajnościowe | Czas odpowiedzi API i auditu Lighthouse | ApacheBench, Lighthouse | przed obroną |
| Użyteczności | Obserwacja zachowań użytkownika, kwestionariusz SUS | sesje 1-na-1, formularz | raz przed obroną |

3.  Środowiska testowe

Testy uruchamiane są w trzech środowiskach o różnych konfiguracjach bazy danych oraz dostępu zewnętrznego:

| Środowisko | Cel | Baza danych | Adres / dostęp |
| --- | --- | --- | --- |
| Lokalne (dev) | codzienna praca developerska | PostgreSQL w Dockerze (port 5432) | localhost:3000 / :3001 / :4000 |
| Stage (Railway) | demo dla promotora, obrona | PostgreSQL managed (Railway) | domena Railway HTTPS |
| Testy klikalne | scenariusze E2E manualne | kopia stage z zsynchronizowanymi seedami | domena Railway / dev |

4.  Metryki jakości i kryteria akceptacji

Dla każdej iteracji oraz przed obroną zbierane są poniższe metryki. Wartości progowe (kolumna „Cel”) stanowią kryterium akceptacji iteracji jako gotowej do merge na master.

| Metryka | Cel | Sposób pomiaru |
| --- | --- | --- |
| Czas odpowiedzi API (P50) | ≤ 300 ms dla zapytań standardowych | Logi NestJS + ApacheBench |
| Czas odpowiedzi API (P95) | ≤ 1 s | ApacheBench (1000 req) |
| Lighthouse Performance (front, mobile) | ≥ 90 | Lighthouse w Chrome DevTools |
| Lighthouse Accessibility | ≥ 95 | Lighthouse w Chrome DevTools |
| Pokrycie testami logiki scoringu | ≥ 80% | Jest --coverage |
| Liczba błędów 5xx w trakcie testów E2E | 0 | Logi backendu + scenariusze E2E |
| Skuteczność blokady multi-tenant | 100% | Scenariusz bezpieczeństwa TC-SEC-003 |
| Skuteczność trybu safety-net (PHQ-9 pyt. 9) | 100% | Scenariusz TC-PHQ-008 |
| SUS — System Usability Scale | ≥ 70 (akceptowalne) | Kwestionariusz po sesji UX |
| Wskaźnik porzucenia ankiety w trakcie testów UX | < 30% | Obserwacja + logi sesji |

5.  Proces zarządzania defektami

Każdy scenariusz, który zakończy się statusem FAIL lub BLOCKED, uruchamia formalny proces obsługi defektu:

Rejestracja — zgłoszenie defektu w GitHub Issues z etykietą type:bug. Tytuł zawiera ID scenariusza (np. „TC-AUTH-001: błąd 500 przy logowaniu z pustym hasłem”).

Klasyfikacja — przypisanie priorytetu zgodnego z MoSCoW funkcji, której dotyczy. Defekty w funkcjach Must Have blokują merge.

Diagnoza i naprawa — odpowiedzialny członek zespołu (przypisany w polu „Właściciel” zgłoszenia) lokalizuje przyczynę, tworzy gałąź fix/<numer-issue> i przygotowuje poprawkę.

Weryfikacja — ponowne wykonanie scenariusza testowego po naprawie. Status PASS → zamknięcie issue.

Regresja — scenariusz dodawany do listy testów regresyjnych uruchamianych przed każdym kolejnym wdrożeniem demonstracyjnym.

6.  Formatka scenariusza testowego (szablon edytowalny)

Każdy scenariusz testu klikalnego dokumentowany jest według poniższej formatki. Formatka jest spójna ze strukturą rozdziału 5.1. pracy inżynierskiej i pozwala jednoznacznie odtworzyć test, zweryfikować rezultat oraz przypisać go do wymagania funkcjonalnego.

| ID scenariusza | TC-<MOD>-<NNN> (np. TC-AUTH-001, TC-HR-014, TC-SEC-003) |
| --- | --- |
| Tytuł | Krótki opis testowanej ścieżki użytkownika |
| Typ testu | jednostkowy / integracyjny / E2E manualny / bezpieczeństwa / wydajnościowy / użyteczności |
| Powiązane wymaganie | Numer wymagania z rozdziału 2.4 (np. WF-12, WN-SEC-04) |
| Priorytet MoSCoW | Must Have / Should Have / Could Have / Won't Have |
| Aktor | Pracownik / HR / Administrator firmy / Administrator platformy |
| Środowisko | dev / stage / lokalne |
| Warunki wstępne | Stan systemu przed testem (konto zatwierdzone, kod firmy znany, ...) |
| Dane testowe | Wartości używane podczas testu (loginy, hasła, kod firmy, odpowiedzi w ankiecie) |
| Kroki | 1. ... 2. ... 3. ... |
| Oczekiwany wynik | Co system powinien wyświetlić / zapisać / wywołać |
| Kryterium akceptacji | Warunek konieczny do uznania scenariusza za zaliczony (np. HTTP 200 + pole X = Y + brak błędów 5xx w logach) |
| Wynik faktyczny | Co zaobserwowano podczas wykonania testu |
| Status | PASS / FAIL / BLOCKED / SKIPPED |
| Uwagi / błędy | Numer zgłoszenia w GitHub Issues, screenshoty, dodatkowe obserwacje |
| Załączniki | Linki do screenshotów, eksportu logów, nagrań sesji |
| Data wykonania | RRRR-MM-DD |
| Czas wykonania | np. 4 min 30 s (opcjonalnie — istotne przy testach wydajnościowych) |
| Wykonujący | Imię i nazwisko testera |

7.  Przykłady wypełnionych scenariuszy

Poniżej trzy przykładowe scenariusze obrazujące różne typy testów — funkcjonalny, krytyczny dla bezpieczeństwa psychologicznego użytkownika oraz krytyczny dla izolacji multi-tenant.

7.1.  TC-AUTH-001 — Logowanie zatwierdzonego pracownika

| ID scenariusza | TC-AUTH-001 |
| --- | --- |
| Tytuł | Logowanie zatwierdzonego pracownika z poprawnymi danymi |
| Typ testu | E2E manualny |
| Powiązane wymaganie | WF-02 (autentykacja pracownika) |
| Priorytet MoSCoW | Must Have |
| Aktor | Pracownik (status ACTIVE w bazie) |
| Środowisko | stage (Railway) |
| Warunki wstępne | W bazie istnieje aktywne konto pracownika z e-mailem jan.kowalski@firma.test oraz hasłem zgodnym z polityką (min. 8 znaków). |
| Dane testowe | Login: jan.kowalski@firma.test Hasło: TestPass123! |
| Kroki | 1. Otwórz stronę logowania w aplikacji pracownika (https://...). 2. Wpisz w pole „E-mail” wartość jan.kowalski@firma.test. 3. Wpisz w pole „Hasło” wartość TestPass123!. 4. Kliknij przycisk „Zaloguj się”. 5. Zaobserwuj zachowanie aplikacji oraz wpisy w localStorage. |
| Oczekiwany wynik | Aplikacja przekierowuje na ekran /dashboard. W localStorage zapisany jest access_token (krótkożyciowy) oraz refresh_token. Widoczne imię „Jan” w prawym górnym rogu nagłówka. |
| Kryterium akceptacji | HTTP 200 z /api/v1/auth/login + zapisane tokeny + przekierowanie do /dashboard + brak błędów 5xx w logach backendu. |
| Wynik faktyczny | Przekierowanie do /dashboard nastąpiło po 240 ms. Tokeny zapisane poprawnie. Imię „Jan” widoczne w nagłówku. |
| Status | PASS |
| Uwagi / błędy | — |
| Załączniki | screenshots/auth-001.png |
| Data wykonania | 2026-05-09 |
| Czas wykonania | ≈ 1 min |
| Wykonujący | Mateusz Matczuk |

Status: PASS — scenariusz krytyczny zaliczony.

7.2.  TC-PHQ-008 — Wyświetlenie trybu safety-net dla PHQ-9 (pyt. 9)

| ID scenariusza | TC-PHQ-008 |
| --- | --- |
| Tytuł | Po wypełnieniu PHQ-9 z odpowiedzią > 0 w pytaniu 9 system wyświetla komunikat ze wsparciem |
| Typ testu | E2E manualny + integracyjny |
| Powiązane wymaganie | WF-21 (tryb safety-net dla wyników krytycznych) |
| Priorytet MoSCoW | Must Have (krytyczne dla bezpieczeństwa użytkownika) |
| Aktor | Pracownik (status ACTIVE) |
| Środowisko | stage (Railway) |
| Warunki wstępne | Pracownik zalogowany. Test PHQ-9 dostępny do wypełnienia w widoku „Moje testy”. |
| Dane testowe | Odpowiedzi PHQ-9: 3, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 2 (pyt. 9 = 2 — wartość > 0) Łączny wynik: 25 (przedział „ciężki”) |
| Kroki | 1. Wejdź w widok „Moje testy”, kliknij „Rozpocznij” przy PHQ-9. 2. Odpowiedz na 9 pytań zgodnie z danymi testowymi. 3. Kliknij „Zakończ test”. 4. Zaobserwuj ekran wyniku oraz dodatkowe komunikaty. |
| Oczekiwany wynik | Ekran wyniku zawiera: (a) wynik liczbowy 25 z etykietą „Ciężki”, (b) rozbudowany komunikat „Skontaktuj się ze specjalistą”, (c) trzy telefony zaufania: 116 123, 800 70 22 22, 116 111, (d) brak wskazania konkretnego psychologa zewnętrznego. |
| Kryterium akceptacji | Komunikat safety-net widoczny. Telefony zaufania widoczne. Wpis w audit_logs z akcją „safety_net_triggered” zawierający result_id (bez user_id w treści raportu HR). |
| Wynik faktyczny | Wynik 25 wyświetlony. Komunikat „Skontaktuj się ze specjalistą” widoczny. Trzy telefony zaufania pokazane w bloku z czerwoną ramką. |
| Status | PASS |
| Uwagi / błędy | — |
| Załączniki | screenshots/phq9-safety-net.png |
| Data wykonania | 2026-05-09 |
| Czas wykonania | ≈ 3 min |
| Wykonujący | Mateusz Matczuk |

Status: PASS — scenariusz krytyczny dla bezpieczeństwa zaliczony.

7.3.  TC-SEC-003 — Brak dostępu HR firmy A do wyników firmy B (multi-tenant)

| ID scenariusza | TC-SEC-003 |
| --- | --- |
| Tytuł | Konto HR firmy A nie ma dostępu do wyników firmy B (multi-tenant) |
| Typ testu | Bezpieczeństwa (cross-tenant) |
| Powiązane wymaganie | WN-SEC-04 (izolacja danych pomiędzy tenantami) |
| Priorytet MoSCoW | Must Have |
| Aktor | HR firmy A (token JWT z tenant_id = A) |
| Środowisko | stage (Railway) |
| Warunki wstępne | W systemie istnieją dwie firmy A i B z różnymi tenant_id. Każda posiada minimum 5 zatwierdzonych pracowników z wynikami PHQ-9. |
| Dane testowe | Konto HR firmy A: hr@firmaA.test / hasło testowe. URL endpointu raportu firmy B: /api/v1/analytics/wellbeing-index?tenantId=B |
| Kroki | 1. Zaloguj się jako HR firmy A. 2. Skopiuj token JWT z DevTools (Application → Local Storage). 3. Wywołaj endpoint /api/v1/analytics/wellbeing-index?tenantId=B w Postmanie z nagłówkiem Authorization: Bearer <token-firmy-A>. 4. Zaobserwuj odpowiedź API oraz wpisy w audit_logs. |
| Oczekiwany wynik | API zwraca odpowiedź 403 Forbidden z komunikatem „Insufficient permissions” oraz nie zwraca jakichkolwiek danych firmy B w treści odpowiedzi. |
| Kryterium akceptacji | HTTP 403 + pusty body danych firmy B + wpis w audit_logs z akcją „forbidden_cross_tenant_read”. |
| Wynik faktyczny | API zwróciło 403 Forbidden, body nie zawiera danych firmy B, w audit_logs pojawił się wpis o próbie dostępu. |
| Status | PASS |
| Uwagi / błędy | — |
| Załączniki | screenshots/sec-003-postman.png, logs/audit_2026-05-09.txt |
| Data wykonania | 2026-05-09 |
| Czas wykonania | ≈ 5 min |
| Wykonujący | Mateusz Matczuk |

Status: PASS — kluczowy scenariusz bezpieczeństwa zaliczony.

8.  Sposób raportowania wyników

Wyniki wszystkich scenariuszy zbierane są w jednym arkuszu zbiorczym, zawierającym kolumny: ID scenariusza, status (PASS/FAIL/BLOCKED/SKIPPED), datę wykonania, wykonującego oraz odniesienie do ewentualnego zgłoszenia. Po każdej iteracji sprintu generowany jest raport pokrycia testowego, który stanowi podstawę decyzji o gotowości iteracji do scalenia do gałęzi głównej i, w konsekwencji, do wdrożenia demonstracyjnego.

Scenariusze, które uzyskały status FAIL, są opisywane jako zgłoszenia w GitHub Issues z etykietą type:bug i priorytetem zgodnym z klasyfikacją MoSCoW funkcji, której dotyczą. Naprawa zgłoszenia skutkuje ponownym wykonaniem scenariusza i aktualizacją statusu w arkuszu zbiorczym.

Schemat arkusza zbiorczego (przykład)

| ID scenariusza | Tytuł | Typ | Priorytet | Status | Data wykon. | Wykonujący |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-AUTH-001 | Logowanie pracownika | E2E | Must | PASS | 2026-05-09 | M. Matczuk |
| TC-AUTH-002 | Logowanie nieaktywne konto | E2E | Must | PASS | 2026-05-09 | M. Matczuk |
| TC-PHQ-007 | PHQ-9 — scoring łagodny | Integracyjny | Must | PASS | 2026-05-10 | M. Matczuk |
| TC-PHQ-008 | PHQ-9 — tryb safety-net | E2E + integracyjny | Must | PASS | 2026-05-09 | M. Matczuk |
| TC-SEC-003 | Multi-tenant cross-tenant block | Bezpieczeństwa | Must | PASS | 2026-05-09 | M. Matczuk |
| TC-HR-014 | K-anonymity dla grupy < 5 | Integracyjny | Must | PASS | 2026-05-10 | M. Matczuk |
| TC-PERF-001 | Dashboard HR — czas ładowania | Wydajnościowy | Should | FAIL | 2026-05-10 | M. Matczuk |
| TC-UX-002 | Onboarding firmy — porzucenie | Użyteczności | Should | BLOCKED | — | — |

Legenda statusów: PASS — scenariusz zaliczony; FAIL — scenariusz nie zaliczony (issue otwarty); BLOCKED — niemożliwy do wykonania (zależność od innego defektu lub niedostępne środowisko); SKIPPED — świadomie pominięty (np. cecha wyłączona z MVP).

Notatka edycyjna

Aby wprowadzić nowy scenariusz, skopiuj sekcję 7.x razem z formatką, zaktualizuj nagłówek (np. „7.4. TC-HR-014 — K-anonymity dla grupy < 5 osób”) i wypełnij wszystkie pola. Status zmienia się przez nadpisanie tekstu w polu „Status” (PASS / FAIL / BLOCKED / SKIPPED). Załączniki najlepiej trzymać w folderze obok dokumentu (np. praca-pdf/screenshots/) i odwoływać się do nich relatywną ścieżką.