Rejestr ryzyk projektowych MoodFlow wraz z planem mitygacji

(źródło: opracowanie własne)

Rejestr ryzyk projektu MoodFlow powstał w fazie analizy i jest okresowo aktualizowany. Każde ryzyko zostało ocenione w dwóch wymiarach: prawdopodobieństwa wystąpienia (P) oraz wpływu na powodzenie projektu (W). Na podstawie tych ocen przypisano jeden z czterech poziomów ryzyka (krytyczny / wysoki / średni / niski) wraz z kolorem ostrzegawczym w kolumnie „Poziom”. Dla każdego ryzyka zdefiniowano działania zapobiegawcze (kolumna „Plan mitygacji”) oraz działania korekcyjne podejmowane w razie materializacji ryzyka (kolumna „Plan B”). Sygnał ostrzegawczy ułatwia wczesne wykrycie problemu.

1.  Macierz ryzyk (heatmapa)

|  | W = Niski | W = Średni | W = Wysoki | W = Krytyczny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P = Wysokie | — | — | R1 | — |
| P = Średnie | R14 | R4, R7, R9, R11, R13 | R3, R5, R10 | — |
| P = Niskie | — | R8, R15 | R12 | R2, R6 |

Skala oceny: P — Prawdopodobieństwo (Niskie / Średnie / Wysokie). W — Wpływ na powodzenie projektu (Niski / Średni / Wysoki / Krytyczny). Poziom ryzyka:    ■  Krytyczny  ■  Wysoki  ■  Średni  ■  Niski

2.  Szczegółowy rejestr ryzyk z planem mitygacji

| # | Opis ryzyka | P | W | Poziom | Plan mitygacji (działania zapobiegawcze) | Plan B (działania korekcyjne) | Właściciel | Sygnał ostrzegawczy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | [Harmonogram] Brak czasu na implementację wszystkich modułów MVP. | W | W | Krytyczny | Twarda priorytetyzacja MoSCoW; pierwsze wdrożenie wyłącznie funkcji Must Have. Funkcje Could Have realizowane wyłącznie po zamknięciu MVP. Cotygodniowy przegląd zakresu z promotorem. | Obcięcie zakresu Could Have. Wycofanie powiadomień e-mail (Should Have → Could Have). Skupienie się na 3 testach zamiast 5. | Zespół | Zaległość > 10 zadań w kolumnie In progress lub przesunięcie kamienia milowego o > 1 tydzień. |
| R2 | [Bezpieczeństwo] Wyciek danych wrażliwych dotyczących zdrowia psychicznego pracowników. | N | Kr | Krytyczny | Multi-tenant izolacja w warstwie ORM (tenant_id w każdym zapytaniu), audytowane logi dostępu, k-anonymity w raportach HR, minimalizacja danych, hashowanie haseł (bcrypt), HTTPS, ograniczenie uprawnień ról. | Natychmiastowa zmiana haseł i tokenów, zgłoszenie do PUODO w 72 h (RODO), powiadomienie użytkowników, audyt poincydentowy, łatka bezpieczeństwa. | Backend developer | Niewyjaśniony wpis w audit_logs z akcją cross-tenant_read lub anomalia w logach Nginx/Railway. |
| R3 | [Prywatność] Identyfikacja pojedynczego pracownika w raporcie HR mimo agregacji. | Ś | W | Wysoki | K-anonymity (k ≥ 5) wymuszone po stronie API. Komunikat „niewystarczająca liczba uczestników” zamiast danych. Brak ujawniania surowych komentarzy z identyfikatorami. Logi dostępu. | Wstrzymanie publikacji raportu, podniesienie progu k do 10, ręczna weryfikacja agregacji przez administratora platformy. | Backend developer | Próba pobrania raportu dla grupy < 5 osób (HTTP 403 z naszego API) lub skarga pracownika. |
| R4 | [Wydajność] Niewystarczająca wydajność panelu HR przy dużej liczbie wyników. | Ś | Ś | Średni | Indeksy w bazie na polach tenant_id, department_id, created_at. Paginacja list. Lazy-loading komponentów wykresów. Plan buforowania agregatów (Could Have). | Włączenie cache w Redis na endpointach HR, optymalizacja zapytań N+1, dodanie materialized views w PostgreSQL. | Backend developer | P95 czasu odpowiedzi > 2 s w widoku raportu lub timeouty w Lighthouse. |
| R5 | [Prawne] Niezgodność z RODO w warstwie procesowej (klauzule informacyjne, retencja danych). | Ś | W | Wysoki | Klauzule informacyjne w trakcie rejestracji. Polityka prywatności podlinkowana z każdej strony. Mechanizm „prawa do bycia zapomnianym” (soft-delete + retencja 30 dni). Konsultacja z opiekunem ds. prywatności. | Tymczasowe wyłączenie nowych rejestracji, korekta klauzul, retroaktywna informacja do użytkowników, dokumentacja zmian w decisions.md. | Promotor + autor | Skarga pracownika lub HR. Audyt RODO przed obroną. |
| R6 | [Bezpieczeństwo / Etyka] Sygnał ryzyka samobójczego pominięty przez system (krytyczny wynik PHQ-9). | N | Kr | Krytyczny | Zawsze włączony tryb safety-net dla PHQ-9 pyt. 9 > 0. Dedykowany komunikat z telefonami zaufania (116 123, 800 70 22 22, 116 111). Test integracyjny scenariusza co iteracji. | Natychmiastowy hotfix, ponowne przesłanie komunikatu do użytkowników z najwyższym wynikiem PHQ-9 w ostatnich 7 dniach, audyt logiki scoringu. | Backend developer | Wynik testu z odpowiedzią > 0 w pytaniu 9, ale brak rekordu w wyświetlonych komunikatach safety-net. |
| R7 | [Infrastruktura] Awaria środowiska produkcyjnego (Railway) podczas obrony. | Ś | Ś | Średni | Konfiguracja zdublowana w docker-compose.prod.yml, możliwa lokalna prezentacja w razie awarii chmury. Kopie zapasowe bazy przed obroną. Dokumentacja kroków odtworzenia. | Uruchomienie aplikacji lokalnie (laptop prelegenta) z pre-seedowaną bazą. Backup screenshotów kluczowych ekranów. | Autor | Status incident.io / statuspage Railway lub błędy 5xx z monitoringu Uptime Robot. |
| R8 | [Techniczne] Konflikt wersji zależności (NestJS 11, React 19, Next 16). | N | Ś | Niski | Zamrożone wersje w package-lock.json. Sprawdzanie kompatybilności przy każdej aktualizacji. Pin major-versions w package.json. | Rollback ostatniej aktualizacji, użycie node 20 LTS, ręczne rozwiązanie konfliktu przez yarn resolutions / npm overrides. | Frontend developer | Błąd npm install w CI lub niedziałający build lokalny po pull. |
| R9 | [Operacyjne] Utrata danych w trakcie developmentu (przypadkowe truncate, błąd migracji). | Ś | Ś | Średni | Migracje TypeORM przed każdą zmianą schematu (forward + revert). Regularne commity gałęzi feature. Wolumeny Docker na dysku. Backup bazy raz w tygodniu. | Odtworzenie ze snapshot Docker, replay migracji z gałęzi, w ostateczności re-seed bazy z fixtures. | Zespół | Błąd migracji TypeORM lub brak danych w aplikacji po deployu. |
| R10 | [Organizacyjne] Niedostępność członka zespołu (choroba, sesja egzaminacyjna). | Ś | W | Wysoki | Praca w parze. Dokumentacja decyzji w README i decisions.md. Każdy moduł posiada drugiego „opiekuna”. Conventional Commits ułatwiają nadrobienie kontekstu. | Przejęcie obszaru przez drugiego członka. Wydłużenie sprintu o 1 tydzień. Eskalacja do promotora przy dłuższej niedostępności. | Zespół | Brak commitów / wiadomości > 5 dni roboczych. |
| R11 | [Projektowe] Zmiana wymagań ze strony promotora w trakcie semestru. | Ś | Ś | Średni | Cotygodniowe konsultacje z promotorem. Dokumentacja decyzji w pliku decisions.md. Elastyczna architektura modularna ułatwiająca lokalne zmiany. | Renegocjacja zakresu — wydzielenie nowych wymagań do osobnego sprintu, ewentualna reklasyfikacja do Could Have. | Autor + promotor | Komentarz promotora żądający zmiany lub odmienne uzasadnienie w dokumentacji. |
| R12 | [Merytoryczne] Brak walidowanych skal psychologicznych w domenie publicznej. | N | W | Niski | Dobór skal z domeny publicznej (PHQ-9, GAD-7, PSS-10, WHO-5). Źródła zacytowane w pracy z numerami DOI. Konsultacja z literaturą psychologiczną. | Zastąpienie skali przez dostępną alternatywę (np. CES-D zamiast PHQ-9). Skontaktowanie się z opiekunem psychologicznym. | Autor | Powiadomienie o naruszeniu praw autorskich lub komunikat od wydawcy skali. |
| R13 | [Użyteczność] Słaba użyteczność interfejsu pracownika (porzucanie ankiet). | Ś | Ś | Średni | Testy klikalne z 8–10 osobami zewnętrznymi. Kwestionariusz SUS po sesji. Iteracja UI przed wdrożeniem. Maksymalnie 3 kliki do rozpoczęcia ankiety. | Uproszczenie ankiety (mniej pytań na ekran), wprowadzenie wskaźnika postępu, A/B test nagłówków. | Frontend developer | Wskaźnik porzucenia ankiety > 30% lub SUS < 60. |
| R14 | [Spójność produktu] Niespójność designu między aplikacjami pracownika i HR. | Ś | N | Niski | Wspólny token system Tailwind. Biblioteka komponentów wzorowana na Figmie. Audyt UI raz na sprint. Wspólny styl auth screens. | Refaktor komponentów do wspólnej biblioteki ui/. Synchronizacja tokenów kolorów. | Frontend developer | Różne kolory akcentowe lub fonty w obu aplikacjach w trakcie code review. |
| R15 | [Onboarding] Brak akceptacji konta firmy z powodu niejasnego procesu lub opóźnienia. | N | Ś | Niski | Komunikaty statusu w panelu (pending / approved / rejected). E-mail powiadamiający o akceptacji. Instrukcja onboardingu w README. SLA 24 h na akceptację konta. | Manualna akceptacja przez administratora platformy, kontakt telefoniczny ze zgłaszającym, wydłużenie SLA do 48 h z komunikatem. | Administrator platformy | Konto > 48 h w statusie pending lub negatywny feedback przy demo. |

Notatka edycyjna: aby zmienić poziom ryzyka, kliknij komórkę „Poziom” i użyj funkcji „Cieniowanie” (kolory: krytyczny — karmin, wysoki — pomarańcz, średni — żółty, niski — zieleń). Aby dodać nowe ryzyko, kliknij prawym przyciskiem w istniejący wiersz i wybierz „Wstaw wiersz”. Identyfikator ryzyka (kolumna „#”) powinien być unikalny — kolejne numery R1, R2, …